**[ 5월 2주차 프로젝트 수행 일지 ]**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트 주제** | **요리 레시피 검색 및 쇼핑 사이트** | | |
| **프로젝트 팀명** | 골라 | **프로젝트 팀원** | (팀장) 엄지혜  (팀원) 김율리아, 박병권, 정재홍, 한상민 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 18:00 전까지 최종본을 제출해주세요

**1. 프로젝트 수행 계획 및 현황**

|  |  |
| --- | --- |
| **금주 프로젝트 수행 내용** | **차주 프로젝트 수행 계획** |
| 1. **프론트엔드**   - 쇼핑몰  (레이아웃 및 디자인, 카카오 우편번호 검색, kg이니시스 결제 테스트 연동)  - 권장 칼로리에 따른 식단 추천  (레이아웃 및 디자인, 일일 권장 칼로리 계산)   1. **백엔드**   - 쇼핑몰 DB 구현 | **1. 프론트엔드**  - 전체 페이지 레이아웃 및 디자인 수정  **2. 백엔드**  - 쇼핑몰  (장바구니, 결제 시스템 구현)  - 식단  (권장 칼로리에 따른 식단 추천)  - 공통  (검색 필터 수정) |

**2. 금주 프로젝트 피드백 사항 및 의견**

|  |  |
| --- | --- |
| **프로젝트 피드백**  **사항 및 의견** | 1. OJT 면접과 백엔드에 어려움을 겪는 팀원으로 인해 프로젝트 진행에 작은 차질이 생겼다. |

**3. 강사님 피드백 사항**

|  |  |
| --- | --- |
| 조성희 강사님 |  |
| 하명도 강사님 |  |