**프로젝트 기획안**

**2022년 5월 9일**

**과정명 : 지능형 웹서비스 풀스택 개발 6회차**

|  |  |
| --- | --- |
| 팀 명 | 골라 |
| 팀 원 | **팀장** : 엄지혜  **팀원** : 김율리아, 박병권, 정재홍, 한상민 |
| 프로젝트 주제 | **요리 레시피 검색, 리뷰, 쇼핑 사이트** |
| 프로젝트 수행 방향  (주요 기능 설명) | ● 기획의도(목적)  사람들이 편리하게 많은 레시피를 찾아보고 직접 만든 음식 사진과 본인만의 레시피를 공유하여 요리하는 즐거움을 느끼게 하는 목적  ● 주요분석 내용  1인 가구의 증가와 개인 여가시간의 증가로 스스로 요리를 해 먹는 사람들이 증가하고 있다. 사람들이 더 많은 레시피를 편리하게 찾아보고, 레시피를 토대로 만든 음식사진을 서로 공유하는 것 뿐만 아니라 본인만의 특색 있는 레시피를 올려 공유하는 사이트  ● 기대 효과  - 요리 레시피를 추천하여 무분별한 외식과 배달음식을 줄이고 우리나라 대중 요리문화를 정착시킬 수 있다.  - 요리 재료별 레시피 추천으로 집에 남는 재료가 음식물 쓰레기로 버려지는 일을 막아 환경오염 또한 줄일 수 있는 기대가 있다. |
| ­기능 | ● 필수기능  권장 칼로리에 따른 식단 추천, 레시피 재료 쇼핑몰(구매, 장바구니, 결제), 레시피 검색 기능 세분화  ● 포함기술  Thymeleaf, jQuery |
| 역할 분담 및 일정 | ● 역할분담  김율리아 : 레시피 재료 쇼핑몰  정재홍 : 권장 칼로리에 따른 식단 추천  박병권 : 레시피 재료 쇼핑몰  엄지혜 : 권장 칼로리에 따른 식단 추천  한상민 : 레시피 재료 쇼핑몰  ● 일정  5월5~9일 : 프로젝트 계획 수립(기획안 작성)  5월9~22일 : 프로젝트 수정 및 단위 테스트  5월13일 : 1차 중간 테스트  5월20일 : 2차 중간 테스트  5월20일~22일 : 프로젝트 통합 테스트 및 서버 배포, 개선사항 보충  5월23일 : 프로젝트 발표자료 준비  5월24일 : 프로젝트 발표 |
| 프로젝트 수행 도구 | ● 데이터베이스  MySQL, Mybatis  ● 프론트엔드  HTML, CSS, JavaScript  ● 벡엔드  Java, SpringBoot  ● 서버  NAVER CLOUD PLATFORM  ● 사용툴  VSCode, eclipse, git, miro |