**[ 4월 2주차 프로젝트 수행 일지 ]**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트 주제** | **요리 레시피 추천 사이트** | | |
| **프로젝트 팀명** | 골라 | **프로젝트 팀원** | (팀장) 한상민  (팀원) 김율리아, 박병권, 엄지혜, 정재홍 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 18:00 전까지 최종본을 제출해주세요

**1. 프로젝트 수행 계획 및 현황**

|  |  |
| --- | --- |
| **금주 프로젝트 수행 내용** | **차주 프로젝트 수행 계획** |
| **1. 프론트엔드**  - 1차 레이아웃 구현  (intro, index, mypage, join, header, footer)  - 유효성검사(회원가입 등)  **2. 백엔드**  **-** user table 수정(회원정보변경 시각 적용)  **-** board, comment table 생성(user와 연결 X)  - board, comment 1차 구현(게시판 CRUD, 댓글 기능)  - spring security(권한, 암호화, 아이디 유지)  - 챗봇 api 활용 | **1. 프론트엔드**  - about, 메인, 회원게시판 레이아웃 구현 및 백엔드 연결  - 마이페이지, 회원가입 레이아웃 수정 및 css 작업  **2. 백엔드**  - 레시피 api 작업  - 게시판 사진 업로드, 좋아요 기능  - spring security  (소셜로그인, 이메일전송, 중복확인, 아이디/비밀번호 찾기)  - 챗봇 기능 활용(검색 단어를 활용하여 답변) |

**2. 금주 프로젝트 피드백 사항 및 의견**

|  |  |
| --- | --- |
| **프로젝트 피드백**  **사항 및 의견** | 1. 기존 활용하고 있던 디스코드와 더불어 노션으로 to-do list를 작성하여 프로젝트 진행상황 기록을 시작했다. 이를 통해 팀원별로 구현하고 있는 사항과 문제점을 파악하기 용이해졌고 소통이 활발해졌다. 2. JUnit으로 테스트 코드 작성 시 어려움을 느꼈다. |

**3. 강사님 피드백 사항**

|  |  |
| --- | --- |
| 조성희 강사님 |  |
| 하명도 강사님 |  |